ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение маркетингового исследования и разработку маркетинговой стратегии

Проект: Коттеджный комплекс с гостиничным управлением
Регион реализации: Ленинградская область

1. Общие положения

Настоящее техническое задание определяет состав, объем и структуру работ по проведению маркетингового исследования и разработке маркетинговой стратегии для запуска коттеджного комплекса с гостиничным управлением в Ленинградской области.

Исследование проводится на предпроектной стадии с целью снижения инвестиционных рисков, выбора экономически обоснованной концепции и формирования устойчивой маркетинговой модели проекта.

Результатом работы должен стать комплексный документ, позволяющий принять управленческие решения по следующим вопросам: выбор локации, формата объекта, целевой аудитории, ценового сегмента, структуры доходов, модели привлечения инвесторов и стратегии продвижения.

2. Исходные данные проекта

Рабочее название проекта: Коттеджный комплекс с гостиничным управлением.

Предполагаемые Сценарии по формату:

- Коттеджный посёлок:

- индивидуальное жилищное строительство (ИЖС);

- продажа земли с коммуникациями под ИЖС.

- Загородный клуб:

- таунхаусы на 4 семьи;

- теннисные корты;

- детская площадка;

- банный комплекс.

- Эко-отель / база отдыха загородного типа:

- эко-ферма;

- гостевой дом;

- бар.

- Смешанные сценарии

Приоритетный формат Проекта:

- Коттеджные дома для сдачи в аренду или для продажи в собственность с возможностью сдачи через управляющую компанию;

- единая управляющая компания гостиничного типа (ресепшен, клининг, бронирование, техобслуживание);

- общая инфраструктура: детская площадка, банный комплекс, зоны отдыха, парковка;

- Двойная монетизация: собственное проживание владельца + арендный доход через УК.

Рассматриваемая территория размещения — Ленинградская область в радиусе 50–100 км от Санкт-Петербурга. В качестве приоритетной гипотезы рассматривается район Соснового Бора (в том числе в связи с близостью спота для серфинга и природной привлекательностью локации). Альтернативно анализируются Приморский и Курортный районы с учетом более высокой конкуренции и стоимости земельных участков, а также побережье Ладоги.

3. Цель и задачи

Оценить перспективность проекта через анализ рынка, конкурентной среды и локаций, сформировать базовую концепцию проекта для принятия решения о целесообразности дальнейшей проработки.

- Оценить потенциал и востребованность коттеджных комплексов с гостиничным управлением (сдача в аренду либо покупка + аренда через УК, сервисная инфраструктура, инвестиционная привлекательность) в Ленинградской области.

- Проанализировать 10-15 ключевых конкурентов в радиусе 50-100 км от Санкт-Петербурга

- Проанализировать неудачные кейсы (не менее 2-х) с разбором ошибок

- Провести сравнительный анализ 3-4 перспективных локаций

- Проанализировать 3 ключевых сегмента целевой аудитории (инвесторы в строительство, покупатели домов, арендаторы) и сформировать детальные портреты с поведенческими характеристиками и критериями выбора

- Получить экспертные рекомендации от практиков рынка загородной недвижимости (глубинные интервью с 4 экспертами)

- Владелец парк-отеля «Ямилахти», Карелия.

- Ген.директор «Место силы» коттеджного посёлка в Ломоносовском районе, дер. Дятлицы: о привлечении инвестиций в строительство + арендный бизнес

- Управляющий директор Солнечное на Оке (Ока): уточнить, совмещают ли сейчас отель + аренду домиков + узнать, как привлекали инвестиции для строительства новых «доходных» домов

- Участники Проекта «Болотов.Дача», Тульская область: строительство коттеджного поселка и базы отдыха.

4. Методология

Исследование

- Открытые статистические данные и отраслевые публикации

- Платформы бронирования (Sutochno.ru, 101Hotels, Ozon Travel, Островок, Яндекс Путешествия)

- Поисковые тренды (Яндекс.Wordstat, Google Trends)

- Сайты и соцсети коттеджных комплексов и объектов загородной недвижимости (VK, Telegram, Instagram)

- Отзывы на агрегаторах (TripAdvisor, Яндекс.Карты, Google Maps, Авито Недвижимость)

- Анализ трафика и рекламных кампаний конкурентов (SimilarWeb, Metrica.Guru)

Анализируемые параметры:

- Объем и динамика рынка аренды объектов ИЖС в Ленобласти

- Сезонность и тренды развития

- Популярные направления и форматы отдыха

- Средний уровень цен по сегментам

Конкурентный анализ

Объем: 10-15 репрезентативных объектов в радиусе 50-100 км от Санкт-Петербурга, в т.ч. не менее 2-х неудачных кейсов

Критерии отбора: близость к СПб, схожий формат (коттеджный комплекс с управляющей компанией, загородная недвижимость с сервисом), разные ценовые сегменты, высокие рейтинги (для неудачных кейсов – низкие рейтинги)

Параметры анализа:

- Местоположение и транспортная доступность

- Формат и концепция (эко, spa, активный отдых)

- Ценообразование и тарифная сетка

- Номерной фонд и инфраструктура

- Дополнительные услуги

- Рейтинги и анализ отзывов (30-50 отзывов на объект)

- Экспертная оценка загруженности

- Сильные и слабые стороны

Анализ локаций

Объем: сравнение 3-4 перспективных локаций (приоритет — Сосновый Бор)

Критерии оценки:

- Транспортная доступность от Санкт-Петербурга (время в пути)

- Природные преимущества (близость к воде, лесу, ландшафт)

- Уникальные объекты поблизости (Бухта Батарейная — спот для серфинга)

- Ориентировочная стоимость земли

- Уровень конкуренции в локации

- Инфраструктура района

- Ландшафтные возможности для реализации концепции

Консультации с экспертами-практиками

Формат: глубинные интервью

Темы обсуждения:

- Реальные затраты на строительство (CAPEX по опыту)

- Срок от момента начала продаж до момента поступления денег (ожидаемый кассовый разрыв)

- Типичные операционные расходы (OPEX)

- «Подводные камни» при запуске проекта

- Рекомендации по выбору локации и формата

- Оптимальная структура номерного фонда

- Опыт работы с инвесторами

4. Этапы, календарный план реализации и формат предоставления результатов

| Раздел | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- |
| Обзор рынка загородной недвижимости и коттеджных комплексов в Ленинградской области | 5 рабочих дней | Подготовленный раздел аналитической записки с оценкой объема рынка, динамики развития за 3–5 лет, сезонности спроса, ключевых трендов и популярных форматов коттеджных комплексов с гостиничным управлением. |
| Конкурентный анализ (10–15 объектов) | 7 рабочих дней | Таблица сравнительного анализа с ключевыми параметрами (формат, инфраструктура, цены, сезонность, позиционирование), анализ ценовой политики и выявленные незакрытые ниши. |
| Сравнительный анализ локаций | 6 рабочих дней | Матрица оценки локаций по утвержденным критериям с системой взвешенных баллов, ландшафтная и инфраструктурная оценка, анализ правовых ограничений, обоснованная рекомендация по выбору локации. |
| Анализ целевой аудитории | 5 рабочих дней | Описание 3 ключевых сегментов ЦА: инвесторы в строительство, покупатели домов, арендаторы домов. Для каждого сегмента: социально-демографический портрет, мотивация, ключевые критерии выбора и барьеры. Гипотезы о потребностях применительно к формату коттеджного комплекса с гостиничным управлением. |
| Разработка вариантов концепции проекта | 6 рабочих дней | Описание 2–3 концептуальных вариантов проекта с форматом позиционирования, УТП, архитектурно-ландшафтными ориентирами и сравнительной оценкой перспективности каждого варианта. |
| Содержание (перечень вопросов) глубинного интервью с экспертами | 2 рабочих дня | Подробный перечень вопросов для согласования |
| Экспертные инсайты и практические рекомендации | 4 рабочих дня | Систематизированные рекомендации экспертов рынка, ориентиры по затратам и срокам реализации, перечень типичных рисков и ошибок при запуске подобных проектов. |
| Предварительный SWOT-анализ | 2 рабочих дня | Структурированный SWOT-анализ проекта с учетом рыночных факторов, локации и выбранной концепции. |
| Выводы и рекомендации по целесообразности продолжения проекта | 3 рабочих дня | Итоговые выводы о перспективности проекта, рекомендации по следующему этапу (проектирование, инвестиционная модель, привлечение инвесторов). |
| Подготовка аналитической записки (15–20 страниц) | 4 рабочих дня | Консолидированный документ с единым стилем, логикой и структурой, готовый к передаче Заказчику. |
| Подготовка презентации (12–15 слайдов) | 5 рабочих дней | Визуализированная презентация с ключевыми результатами: состояние рынка, карта конкурентного позиционирования, сравнительный анализ локаций, портреты ЦА, варианты концепции, экспертные рекомендации и итоговая оценка перспективности проекта. |

Общий ориентировочный срок выполнения полного объема работ — 6–8 недель, включая согласование промежуточных результатов.

5. Условия согласования

Настоящее техническое задание подлежит согласованию сторонами до начала выполнения работ. Все изменения в объеме работ фиксируются дополнительным соглашением.

Что дальше (не входит в текущий состав работ)

| Этап | Содержание |
| --- | --- |
| ЭТАП 2: Оценка инвестиционной привлекательности | Цель: Определить финансовую целесообразность реализации проекта Основные работы: • Детализация концепции проекта • Расчет капитальных затрат (CAPEX) • Разработка ценовой стратегии и тарифной сетки • Прогноз загрузки по месяцам и сценариям • Расчет операционных расходов (OPEX) • Финансовая модель на 5 лет (NPV, IRR, ROI, окупаемость) • Анализ чувствительности к изменению параметров • Варианты привлечения инвестиций и доходность для инвесторов • Анализ рисков и меры минимизации Результаты: • Инвестиционный меморандум (30-40 стр.) • Финансовая модель в Excel • Презентация для инвесторов (20-25 слайдов) |
| ЭТАП 3: Глубокое исследование и полный маркетинговый план | Цель: Разработать детальную стратегию запуска и развития коттеджного комплекса с гостиничным управлением Основные работы: • Углубленный анализ 15-20 конкурентов с бенчмаркингом • Customer Development — 3-5 глубинных интервью с ЦА • Количественный опрос 600-800 потребителей • Разработка детальных портретов ЦА • Визуальная концепция (moodboard, tone of voice, архитектурный стиль) • Стратегия позиционирования и УТП • Оптимальный состав услуг и номерного фонда • Комплексная стратегия продвижения с медиапланом • Стратегия привлечения инвесторов • Поэтапный план запуска (Roadmap) Результаты: • Полный маркетинговый план (80-100 стр.) • Презентация PowerPoint (40-50 слайдов) • База данных опросов, расшифровки интервью • Отчеты Mystery Shopping • Медиаплан на 12 месяцев • Обновленная финансовая модель • Moodboard и визуальная концепция |